DETAILED DESIGN / DATA SPECIFICATION

连接器型商业收银经营平台

安全、隐私、等保与灾备实施方案 V1.0

文档编号：POS-DD-039

文档性质：领域详细设计、数据库基线与研发验收依据

服务端基线：RuoYi-Vue-Plus 模块化单体 + MySQL 8.4 LTS

终端基线：Flutter Android POS，Windows认证后兼容

文档状态：架构评审稿

基线日期：2026年8月15日

数据边界先于代码，交易事实不可覆盖，所有关键结果必须可追溯和可核验。

jshPOS 项目组

目录

目录将在打开或导出文档时自动更新

# 文档说明

## 1. 编写目的

本文给出商业 V1 从治理、架构、研发、运维、隐私、等保、支付边界、备份、灾难恢复和事件响应到验收证据的实施方案。它不是单纯的安全口号清单，而是每个控制项的责任人、技术措施、运行频率、证据和验收门槛。

## 2. 法律与标准基线

- 适用 2026 年 1 月 1 日起施行的修正版《中华人民共和国网络安全法》：[中国人大网修法决定](https://www.npc.gov.cn/npc/c1773/c1848/c21114/wlaqfxz/wlaqfxz002/202511/t20251103_449242.html)。

- 个人信息处理遵循合法、正当、必要、诚信和最小范围原则，并落实个人权利、敏感信息、影响评估和处理者义务：[《个人信息保护法》](https://www.npc.gov.cn/WZWSREL25wYy9jMi9jMzA4MzQvMjAyMTA4L3QyMDIxMDgyMF8zMTMwODguaHRtbD9yZWY9aW1i)。

- 数据分类分级和数据安全责任遵循《数据安全法》：[工业和信息化部转载全文](https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/flfg/art/2022/art_284b390b84484f10b0e43eeafaad0f6d.html)。

- 《网络数据安全管理条例》自 2025 年 1 月 1 日施行，明确在等保基础上采取加密、备份、访问控制、安全认证等措施：[国家行政法规库](https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=1734)。

- 等保建设以现行 GB/T 22239-2019 基本要求、GB/T 25058-2019 实施指南、GB/T 25070-2019 安全设计、GB/T 28448-2019 测评要求等为基线：[国家标准全文公开系统](https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=BAFB47E8874764186BDB7865E8344DAF)。

- 应用安全验证采用 OWASP ASVS 5.0.0 的适用控制作为工程基线：[OWASP ASVS](https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/)。

- 如系统存储、处理、传输持卡人数据或能影响持卡人数据环境，应按 PCI DSS 4.0.1 正式定界和评估；本方案优先通过持证支付 SDK/终端和令牌化缩小范围：[PCI SSC](https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/)。

本文不是法律意见或正式等保定级结论。生产上线前应由法务、隐私负责人、主管部门及合格测评/支付评估机构确认适用范围。

## 3. 安全目标

- 交易事实不丢失、不重复、不被未授权修改；

- tenant_id 隔离贯穿身份、SQL、缓存、消息、对象存储和日志；

- 资金、库存、优惠、会员和结算变更可追溯；

- POS 离线时仍受设备、时间、额度和签名约束；

- 外部接口最小权限、可吊销、可限流；

- 个人信息最小化、可查、可更正、可删除或依法保留；

- 安全事件可发现、可止损、可取证、可恢复；

- 单组件故障、可用区故障和区域灾难有分层恢复方案。

# 一、治理与责任

## 1.1 角色

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 安全委员会/管理层 | 风险接受、预算、重大事件和 Go/No-Go |
| CISO/安全负责人 | 安全体系、等保、事件响应和度量 |
| 个人信息保护负责人 | 隐私治理、影响评估、权利请求和监管沟通 |
| 数据负责人 | 分类分级、数据目录、保留和质量 |
| 架构负责人 | 安全架构、租户隔离、灾备和 ADR |
| 研发负责人 | 安全编码、修复和证据 |
| 运维/SRE | 配置、监控、备份、恢复和应急 |
| 业务负责人 | 处理目的、最小字段、权限和风险规则 |
| 租户管理员 | 本租户账号、门店、应用和数据授权 |
| 供应商负责人 | 云、支付、短信、硬件、连接器第三方风险 |

## 1.2 制度

商业 V1 必须建立：

- 信息安全管理制度；

- 账号与权限；

- 数据分类分级；

- 密钥与密码；

- 研发安全；

- 变更与发布；

- 漏洞与补丁；

- 日志与审计；

- 备份与恢复；

- 事件响应；

- 供应商与外包；

- 个人信息保护；

- 移动介质和终端；

- 业务连续性；

- 离职与职责变更。

制度必须有版本、批准人、适用范围、培训、例外和年度复审。

## 1.3 风险接受

- P0/P1 风险不能由开发人员自行接受。

- 风险接受写明资产、威胁、影响、补偿控制、负责人和到期日。

- 高风险个人信息、资金、跨租户和灾备缺口由管理层批准。

- 到期自动重新评审。

- 合规强制项不能用风险接受替代。

# 二、等保实施路线

## 2.1 建议定级

建议把“连接器型商业收银经营平台生产系统”作为一个候选定级对象评估，商业 V1 按第二级基线建设。以下情况需重点评估第三级：

- 服务大量跨区域门店并造成较大社会影响；

- 承载重要数据或被行业主管部门认定重要系统；

- 进入大型集团、政府、国企或关基供应链；

- 业务中断对公共利益或经济运行影响显著；

- 客户合同明确要求三级。

最终定级应结合业务影响分析、系统边界、主管部门意见和专业机构建议。

## 2.2 工作阶段

- 定级对象边界梳理。

- 专家评审/主管部门确认。

- 公安机关备案。

- 差距分析。

- 安全建设整改。

- 等保测评。

- 问题整改和复核。

- 持续监测、年度复审/按要求测评。

- 重大变更重新评估。

## 2.3 对象边界

纳入候选边界：

- API Gateway/WAF；

- RuoYi-Vue-Plus SaaS 管理与业务服务；

- 开放平台、连接器 Gateway/Runtime；

- MySQL、Redis、MQ/任务、对象存储；

- 身份、密钥、日志、监控；

- CI/CD 生产发布链；

- 生产运维入口；

- POS 设备管理和同步云端。

Android POS 是外部/边缘终端，但其身份、证书、离线数据和同步协议属于整体安全控制。

## 2.4 控制域

对照等保技术与管理要求至少覆盖：

- 安全物理环境；

- 安全通信网络；

- 安全区域边界；

- 安全计算环境；

- 安全管理中心；

- 安全管理制度；

- 安全管理机构；

- 安全管理人员；

- 安全建设管理；

- 安全运维管理；

- 云计算、移动互联等适用扩展。

## 2.5 证据

- 网络与数据流图；

- 资产和账号清单；

- 安全策略/配置导出；

- 漏洞、基线和渗透报告；

- 日志和告警样例；

- 权限复核；

- 备份恢复记录；

- 应急演练；

- 供应商协议；

- 培训和人员流程；

- 整改闭环。

# 三、资产与数据分类

## 3.1 资产

| 类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 业务资产 | 订单、支付、退款、库存、促销、会员、结算 |
| 技术资产 | 服务、数据库、缓存、队列、对象存储 |
| 身份资产 | 用户、设备、开放应用、连接器实例 |
| 密钥资产 | TLS、JWT、Webhook、包签名、支付凭证 |
| 终端资产 | Android POS、Edge Agent、打印机、电子秤 |
| 供应商资产 | 云、支付、短信、CDN、监控 |
| 文档资产 | 架构、Runbook、审计、合同、备份清单 |

每个资产有 owner、环境、位置、分类、RTO/RPO、暴露面和生命周期。

## 3.2 数据分级

| 级别 | 示例 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| L1 公开 | 公开商品宣传信息 | 完整性和发布控制 |
| L2 内部 | 普通配置、非敏经营汇总 | 员工授权、日志 |
| L3 敏感 | 订单、库存、价格策略、供应商往来 | 加密、严格数据范围、审计 |
| L4 高敏/受限 | 个人敏感信息、支付密钥、储值、重要安全配置 | 强认证、双人控制、字段加密、严禁导出 |

重要数据/核心数据的识别必须结合国家和行业目录，不能仅以内部 L1—L4 替代法定分类。

## 3.3 个人信息目录

至少登记：

- 顾客姓名/昵称；

- 手机号/虚拟号；

- 配送地址和定位；

- 会员 ID、生日、标签、消费记录；

- 员工身份、排班、操作记录；

- 设备 IP、标识和日志；

- 发票抬头与税号中的个人信息；

- 售后证据；

- 风险画像。

每项登记处理目的、法律基础、来源、字段、共享方、保留期、存储地、访问角色和删除方式。

# 四、多租户安全

## 4.1 tenant_id

- tenant_id 为 VARCHAR(20)，由认证上下文注入。

- 订单、支付、退款、设备、命令和事件等领域标识使用 ULID，避免终端离线申请主键并保持全链路可追踪。

- 客户端 tenant_id 只作一致性校验。

- 所有租户业务表包含 tenant_id。

- 唯一索引、查询、缓存、Outbox/Inbox、对象路径包含租户范围。

- 平台级表和租户级表明确区分。

## 4.2 防越权

- Repository 默认租户拦截。

- 关键查询同时校验数据范围。

- 禁止拼接 SQL 绕过插件。

- 异步线程显式传播不可伪造的 TenantContext。

- 定时任务分租户执行并清理上下文。

- 导入导出二次校验。

- 对象存储预签名 URL 绑定租户、对象和短时 TTL。

- 全局管理员使用独立身份、JIT 授权和完整审计。

## 4.3 测试

- 每个开放/内部 API 有跨租户负向测试。

- 基于随机 tenant_id 的属性测试。

- SQL 日志/静态规则检查缺失 tenant 条件。

- 缓存键冲突测试。

- 消息篡改 tenant_id 测试。

- 运维导出、备份恢复和数据迁移隔离测试。

跨租户读写属于 P0。

# 五、身份与访问

## 5.1 身份

- 管理用户；

- 门店员工；

- 平台运维；

- Android 设备；

- 开放应用；

- 连接器实例；

- 服务身份。

不同主体使用不同 credential，不共享“超级 API Key”。

## 5.2 认证

- 管理后台支持 MFA，平台管理员强制 MFA。

- 密码使用现代自适应哈希 Argon2id/bcrypt，参数可升级。

- 防撞库、限速、异常登录和会话撤销。

- 设备使用证书/密钥与短期 token。

- 服务间使用短期工作负载身份、mTLS 或签名 token。

- 开放平台按 POS-DD-038。

- 连接器密钥按 POS-DD-037。

## 5.3 授权

RBAC + data_scope + 业务守卫：

- 角色控制菜单/动作；

- 数据范围控制租户、组织、门店、仓；

- 业务守卫控制金额、状态、班次和职责分离；

- 字段级控制敏感信息；

- 条件访问控制设备、网络、风险和时间。

## 5.4 高风险动作

- 退款；

- 无原单退货；

- 储值/积分调整；

- 手工库存/成本调整；

- 促销发布；

- 密钥查看/轮换；

- 批量导出；

- 跨租户运维；

- 备份恢复；

- 审计关闭。

使用 MFA/step-up、审批、双人复核、原因、证据和不可变审计。

## 5.5 权限生命周期

- 入职最小权限。

- 转岗当日复核。

- 离职即时禁用。

- 临时权限自动到期。

- 高权限每月复核，普通权限每季度。

- 90 天未用账号处理。

- 服务账号无交互登录。

- Break-glass 双人启用、短时、全程告警和事后复核。

# 六、密码与密钥

## 6.1 密钥类型

- TLS；

- JWT/JWKS；

- 设备证书；

- Webhook 签名；

- 数据包签名；

- 数据库/字段加密；

- 对象存储；

- 备份；

- 支付/连接器凭证；

- CI/CD 签名。

## 6.2 管理

- 密钥存 KMS/HSM/Vault，不写源码、配置库、镜像或日志。

- 应用只保存 secret_ref。

- 每个环境、租户/伙伴和用途隔离。

- key_id/version 明确。

- 支持双密钥验证窗口和无停机轮换。

- 访问由工作负载身份和最小权限控制。

- 密钥导出、轮换、吊销和失败告警。

- 备份密钥与数据备份分开保管。

## 6.3 轮换

| 类型 | 建议 |
| --- | --- |
| 短期访问 token | 分钟级 |
| 数据库密码/服务 secret | 90 天或自动轮换 |
| Webhook/连接器密钥 | 90—180 天 |
| TLS 证书 | 自动续期，短周期优先 |
| 数据加密主密钥 | 年度/风险触发 |
| 包签名密钥 | 年度并保留验证历史 |

泄漏时立即吊销，不等待常规周期。

# 七、数据加密与脱敏

## 7.1 传输

- 外部和内部敏感链路 TLS 1.2+，优先 1.3。

- 禁用弱协议和套件。

- 数据库、Redis、MQ、对象存储启用 TLS。

- 管理/运维入口 VPN/ZTNA + MFA。

- POS、Edge Agent、Webhook 可使用 mTLS/消息签名。

## 7.2 存储

- 云盘/数据库/对象存储服务端加密。

- L4 字段使用应用层字段加密或令牌化。

- 密钥与数据分离。

- 本地 POS 数据库按设备能力加密，私钥在 Android Keystore。

- 备份全程加密。

- 测试环境不使用未经脱敏生产数据。

## 7.3 展示

- 手机号、地址、姓名、证件、银行卡标识默认掩码。

- 根据业务目的临时解密。

- 查看明文属于敏感动作并审计。

- 导出进一步脱敏/水印。

- 日志使用 ID/hash，不写完整值。

## 7.4 密码学

- 使用成熟库和合规算法。

- 不自创加密。

- AEAD 优先，例如 AES-GCM。

- nonce/IV 不复用。

- Hash 用 SHA-256 或更强。

- 口令哈希加盐并自适应。

- 算法可替换，禁止写死不可迁移格式。

# 八、支付安全边界

## 8.1 最小范围

- 二维码支付只保存平台交易号、金额、状态和脱敏渠道信息。

- 银行卡通过独立持证终端/SDK，POS 不采集 PIN、磁道、CVV。

- 不在服务端日志、数据库或小票保存完整 PAN。

- 支付密钥由支付模块/密钥服务持有。

- 回调验签、金额/币种/商户校验。

- 支付 UNKNOWN 查询，不盲目重扣。

## 8.2 PCI

若任何组件存储、处理、传输 CHD/SAD 或可影响 CDE：

- 由 QSA/收单机构正式定界；

- 采用 PCI DSS 4.0.1；

- 网络分段；

- 安全日志、漏洞扫描、渗透和访问控制；

- SAQ/ROC 资格不能自行假定；

- 终端和 SDK 需满足适用 PCI PTS/MPoC/软件标准。

产品路线优先保持“无卡数据/令牌化/外置支付终端”。

# 九、应用与 API 安全

## 9.1 安全开发

- 威胁建模：订单、支付、退款、库存、离线、连接器、开放 API。

- 安全需求进入 Backlog 和验收。

- 代码评审和 CODEOWNERS。

- SAST、SCA、Secret、IaC、容器扫描。

- 单元/集成安全测试。

- DAST 与渗透。

- SBOM、制品签名和 provenance。

- 生产变更审批和回滚。

## 9.2 ASVS

商业 V1：

- 普通管理与开放 API 以 ASVS L2 适用项为基线。

- 身份、支付、储值、退款、密钥和平台运维按更高风险强化。

- 每个适用控制映射到测试和证据。

- 不把“扫描无高危”视为 ASVS 通过。

## 9.3 输入与输出

- DTO Schema 验证；

- 长度、类型、枚举、Decimal 精度；

- 参数化 SQL；

- 输出编码；

- HTML/Markdown 清洗；

- 文件类型/大小/病毒扫描；

- SSRF URL allowlist/解析后 IP 校验；

- 解压缩大小限制；

- JSON 深度/节点限制；

- 防 Mass Assignment。

## 9.4 API

- OAuth/Scope/Data Scope；

- BOLA/BFLA；

- Idempotency-Key；

- ETag/If-Match；

- 限流和业务滥用；

- RFC 9457 脱敏错误；

- API Inventory 与版本退役；

- Webhook RFC 9421/9530 签名；

- 外部响应不可信。

# 十、POS 与设备安全

## 10.1 应用

- Release 签名、完整性和官方分发。

- 禁止生产调试、明文网络和 WebView 不安全桥。

- Root/模拟器/Hook 风险按策略告警或限制。

- Android Keystore。

- 数据库和日志保护。

- 截屏、剪贴板、外部存储按敏感页面限制。

- 后台任务与导出授权。

## 10.2 Kiosk

- Fully Managed + DPC/EMM。

- Lock task allowlist。

- 禁用 USB 调试、未知来源、非授权 App。

- 远程锁定、擦除和证书吊销。

- 系统补丁/固件 SLA。

- 设备退役先同步、吊销和受控擦除。

## 10.3 离线

- 离线授权期限；

- SKU/金额/储值/券额度；

- 规则包签名与有效期；

- Outbox 不可删除；

- 相同 event_id 不同 hash 阻断；

- 设备克隆检测；

- 时间漂移；

- 未同步交易换机流程。

# 十一、基础设施与网络

## 11.1 分区

建议：

- Internet/WAF/Gateway；

- Application；

- Data；

- Management；

- Security/Logging；

- Build；

- Backup/DR。

默认拒绝，按端口、身份和方向最小开放。

## 11.2 边界

- WAF、DDoS、防 Bot。

- 管理端不直接暴露公网。

- 数据库/Redis/MQ 无公网。

- 出站代理/域名 allowlist，连接器隔离。

- 云安全组、网络 ACL 与主机防火墙。

- 流量和 DNS 日志。

- SSRF 到元数据地址阻断。

## 11.3 主机/容器

- 最小镜像、非 root。

- 只读文件系统和最小 capabilities。

- 漏洞基线与补丁。

- EDR/运行时防护按环境。

- 禁止共享宿主机敏感目录。

- 资源 limits/requests。

- 镜像签名和准入。

- 不在镜像写 secret。

## 11.4 数据库

- 独立账号和最小权限。

- 应用无 DDL/超级权限。

- TLS、审计和慢查询。

- tenant_id 索引和拦截。

- PITR/备份。

- 高可用主备。

- 禁止生产人工直改交易表。

- Break-glass SQL 双人审批和留痕。

## 11.5 Redis/MQ

- 私网、认证/TLS。

- tenant_id 缓存键。

- Redis 不是交易事实。

- 消息 ACL、Inbox/Outbox。

- DLQ 和积压告警。

- 不在消息头放 secret/PII。

# 十二、日志、审计与监控

## 12.1 日志分类

- 应用运行；

- 安全认证；

- 管理操作；

- 交易审计；

- 数据访问；

- 数据库审计；

- 网络/WAF；

- 云平台；

- POS/设备；

- CI/CD。

## 12.2 审计

高价值审计包含：

- tenant_id、actor、device/app；

- action、resource、before/after 摘要；

- command/event/idempotency；

- reason/approval；

- request/trace；

- occurred/received；

- result/error；

- IP/会话/密钥版本。

审计日志防篡改、集中存储、严格访问和时间同步。

## 12.3 保留

保留期由法律、合同、等保、支付和争议要求确定。建议：

- 安全在线日志至少 180 天并满足实际监管要求；

- 交易审计随交易法定/合同周期；

- 管理操作至少 1 年；

- PIPL 影响评估和处理记录按法律要求；

- 无必要的调试日志短周期。

保留期到期自动删除/匿名化，并有删除证据。

## 12.4 告警

P0/P1：

- 跨租户；

- 支付重复/金额异常；

- 密钥泄漏；

- 大量数据导出；

- 管理员异常登录；

- 日志/备份关闭；

- Webhook/连接器签名失败激增；

- 数据库异常修改；

- 备份连续失败；

- 恢复点不可用；

- 设备克隆。

# 十三、隐私治理

## 13.1 处理原则

- 明确目的；

- 最小必要；

- 公开透明；

- 准确；

- 保留最短；

- 安全；

- 可问责。

## 13.2 告知与同意

- 租户/商户是处理者或受托处理角色需合同明确。

- 会员注册、营销、定位、画像、跨主体共享分开评估。

- 敏感个人信息满足特定目的、充分必要和严格保护，并履行单独同意等适用要求。

- 不把拒绝非必要同意作为基础收银服务前提。

- 同意有版本、时间、渠道和撤回。

## 13.3 权利请求

支持：

- 知情/查阅；

- 复制；

- 更正/补充；

- 删除；

- 撤回同意；

- 注销；

- 解释自动化决策。

工单需核验身份、计算范围、排除他人信息、记录响应时间和结果。交易/财务依法保留的数据可限制删除，但应说明并限制用途。

## 13.4 PIPIA

以下场景进行个人信息保护影响评估：

- 敏感个人信息；

- 自动化决策；

- 委托、共享/提供；

- 公开；

- 跨境；

- 大规模监控/画像；

- 新连接器/会员能力；

- 重大技术变更。

报告记录目的、影响、风险、措施和结论，并按法律要求保存。

## 13.5 委托与第三方

- 数据处理协议；

- 目的、期限、方式、种类、保护措施；

- 子处理者；

- 安全事件通知；

- 删除/返还；

- 审计权；

- 数据位置；

- 终止机制。

## 13.6 跨境

商业 V1 默认中国境内存储和处理境内生产个人信息，不默认跨境。发生跨境前：

- 完成数据地图和必要性；

- 确认适用途径和阈值；

- 履行告知/单独同意等；

- 完成影响评估；

- 采用适用安全评估、标准合同或认证；

- 合同和持续监督；

- 不把开发日志或海外监控当作“小量无风险”。

# 十四、供应链安全

## 14.1 供应商

评估：

- 云、CDN、短信；

- 支付；

- 硬件/固件；

- Android 厂商 SDK；

- 连接器平台；

- 开源和商业软件；

- 外包研发/运维；

- 安全测评。

## 14.2 准入

- 安全/隐私问卷；

- 资质与报告；

- 数据和网络访问；

- 漏洞与补丁 SLA；

- SBOM；

- 事件通知；

- 备份/连续性；

- 分包；

- 退出和数据删除；

- 右审计。

## 14.3 软件供应链

- 锁定依赖和可信仓库；

- SCA 和许可证；

- SBOM；

- 构建隔离；

- 最小 CI 权限；

- 制品签名；

- 部署验证；

- 依赖混淆防护；

- Secret 扫描；

- 关键依赖升级策略。

# 十五、漏洞管理

## 15.1 来源

- 自动扫描；

- 渗透；

- 厂商通告；

- CVE/SBOM；

- Bug bounty/客户；

- 日志与事件；

- 等保测评。

## 15.2 SLA

建议：

| 级别 | 处置 |
| --- | --- |
| Critical/在利用 | 24 小时内缓解，72 小时内修复或管理层批准 |
| High | 7 天 |
| Medium | 30 天 |
| Low | 90 天 |

结合暴露面、数据、可利用性调整。无法及时修复时实施 WAF、关闭能力、隔离、轮换密钥等补偿。

## 15.3 渗透

- 商业上线前；

- 每年至少一次；

- 重大架构/支付/开放平台变更后；

- 覆盖 Web、API、Android、租户隔离、连接器、Webhook；

- 修复后复测；

- 报告脱敏和严格访问。

# 十六、备份策略

## 16.1 目标

采用 3-2-1-1-0 思路：

- 至少 3 份数据；

- 2 种介质/独立故障域；

- 1 份异地；

- 1 份不可变/离线；

- 通过恢复验证达到 0 个未解决错误。

## 16.2 备份对象

- MySQL 全量、增量/binlog；

- 对象存储；

- 配置、Schema、迁移脚本；

- 密钥元数据与独立密钥恢复材料；

- 审计日志；

- CI/CD 和 IaC；

- 连接器映射/原文；

- 设备/应用注册；

- 业务报表定义。

Redis 缓存不作为恢复事实，但其配置和必要持久化策略记录。

## 16.3 频率

| 对象 | 建议 |
| --- | --- |
| MySQL PITR | 连续 binlog，RPO 5 分钟内 |
| MySQL 全量 | 每日 |
| 对象存储 | 版本化 + 跨域复制 |
| 配置/IaC | 每次变更 + 每日快照 |
| 审计日志 | 实时集中 + 不可变归档 |
| 密钥恢复材料 | 每次轮换 + 双人保管 |

## 16.4 保护

- 加密；

- 备份账号独立；

- 生产删除权限不能删除不可变备份；

- 保留锁；

- 跨账号/跨区域；

- 恶意软件扫描；

- 备份清单和哈希；

- 到期受控销毁。

## 16.5 恢复验证

- 每月抽样恢复。

- 每季度数据库完整恢复。

- 每半年跨区域灾备演练。

- 恢复后执行业务对账、租户隔离和安全校验。

- 记录实际 RTO/RPO。

- 不能恢复的备份等同备份失败。

# 十七、高可用与灾备

## 17.1 故障层级

| 层级 | 示例 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 组件 | 单实例、进程 | 多实例/自动重启 |
| 节点 | VM/宿主机 | 跨节点调度 |
| 可用区 | AZ 故障 | 多 AZ 应用和数据库主备 |
| 区域 | 云 Region | 异地备份/冷暖备恢复 |
| 逻辑 | 误删、勒索、坏发布 | PITR、不可变备份、回滚 |
| 终端网络 | 门店断网 | POS 离线营业 |

## 17.2 服务等级

| 等级 | 系统 | 同区域 RTO/RPO | 区域灾难 RTO/RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | 订单、支付引用、退款、同步 | 30 分钟 / 5 分钟 | 4 小时 / 1 小时 |
| T1 | 库存、价格、促销、会员权益 | 1 小时 / 15 分钟 | 8 小时 / 4 小时 |
| T2 | 后台、报表、连接器非交易任务 | 4 小时 / 1 小时 | 24 小时 / 24 小时 |
| T3 | 历史分析/低优先辅助 | 24 小时 / 24 小时 | 72 小时 / 24 小时 |

合同如更严，基础设施和成本需对应升级。RTO/RPO 只有在演练通过后才能对外承诺。

## 17.3 同区域高可用

- Gateway/应用多实例；

- 无状态会话或可恢复会话；

- MySQL 同区域多 AZ 主备；

- Redis 高可用但缓存可重建；

- MQ/任务高可用；

- 对象存储多副本；

- 健康检查、熔断、限流；

- 部署跨故障域；

- 容量预留 N+1。

## 17.4 区域灾难

商业 V1 建议暖备/可编排冷备：

- IaC 可在备用区域重建；

- 加密跨区域备份；

- 域名/DNS/证书预案；

- 密钥和 secret 可恢复；

- 外部支付/连接器 IP 白名单预先规划；

- 数据恢复顺序；

- 人工 Go 决策；

- 回切方案。

不建议 V1 直接承诺跨区域双活交易，复杂度会显著增加资金/库存一致性风险。

## 17.5 恢复顺序

- 安全与身份/KMS。

- 网络、DNS、Gateway。

- MySQL 权威数据。

- Order/Payment/Refund/Sync。

- Inventory/Pricing/Promotion/Member。

- Open API/Connector。

- 报表和低优先任务。

- 对账与积压追赶。

恢复期间 POS 依据离线能力矩阵营业。

# 十八、业务连续性

## 18.1 门店

- 离线现金销售；

- 本地价格/促销包；

- 本地小票；

- 班次和库存差量；

- 未知电子支付处置；

- 网络恢复同步；

- 备用网络；

- 纸质/人工应急流程及补录控制。

## 18.2 总部

- 状态页和通知；

- 退款/促销高风险操作暂停；

- 手工对账；

- 关键联系人和供应商；

- 备用办公/运维；

- 事件决策和媒体/客户沟通。

## 18.3 依赖

支付、云、DNS、短信、CDN、连接器和硬件供应商都需：

- SLA；

- 状态监测；

- 联系人；

- 故障降级；

- 数据导出/迁移；

- 退出方案。

# 十九、事件响应

## 19.1 级别

| 级别 | 示例 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 跨租户、大规模数据泄漏、重复扣款、核心不可恢复 | 立即启动最高级响应 |
| P1 | 高危攻击、核心中断、密钥泄漏、备份不可用 | 15 分钟内响应 |
| P2 | 局部功能、单租户重大异常 | 30 分钟内响应 |
| P3 | 低影响安全缺陷 | 工作时间处理 |

## 19.2 流程

准备 → 发现 → 分析 → 遏制 → 根除 → 恢复 → 通知 → 复盘。

## 19.3 现场

- 不擅自删除证据。

- 记录时间线、操作人和命令。

- 保护日志、快照和哈希。

- 密钥轮换和隔离。

- 评估 tenant/个人/资金影响。

- 法务与隐私负责人判断通知义务和时限。

- 对客户事实透明但不未经批准推测。

## 19.4 复盘

- 5 Whys/系统性原因；

- 检测为何未提前发现；

- 控制和测试缺口；

- 行动项、负责人和截止；

- 文档/Runbook/培训更新；

- 验证不会重现；

- 不以追责个人替代系统改进。

# 二十、灾备演练

## 20.1 场景

- MySQL 主库故障。

- 误删租户数据。

- 勒索导致在线备份受损。

- 区域不可用。

- KMS/证书故障。

- DNS/CDN 故障。

- 消息积压。

- 支付渠道故障。

- 大面积门店断网。

- POS 证书批量过期。

## 20.2 验证

- 实际 RTO/RPO；

- 数据完整；

- 订单/支付/退款/库存对账；

- 租户隔离；

- 密钥和权限；

- 外部回调/连接器；

- POS 恢复和积压；

- 状态页/通知；

- 回切；

- 证据。

演练不能只做桌面推演；至少季度恢复测试、半年技术切换/异地恢复、年度全链路业务演练。

# 二十一、安全验收

## 21.1 上线门禁

- 资产/数据目录完整；

- 等保差距无未接受高风险；

- tenant 隔离测试；

- MFA/权限/离职流程；

- Secret 0 明文；

- SAST/SCA/DAST/渗透无未处置 Critical/High；

- SBOM/制品签名；

- 备份恢复成功；

- RTO/RPO 演练；

- 日志/告警/SIEM；

- PIPIA 和隐私文档；

- 供应商评审；

- 事件响应演练；

- 支付范围确认；

- Runbook 和联系人。

## 21.2 持续频率

| 控制 | 频率 |
| --- | --- |
| 高权限复核 | 每月 |
| 普通权限复核 | 每季度 |
| 漏洞扫描 | 每周/持续 |
| 依赖/镜像扫描 | 每次构建 |
| 恢复抽测 | 每月 |
| 数据库完整恢复 | 每季度 |
| 跨区域演练 | 每半年 |
| 渗透 | 每年及重大变更 |
| 隐私/数据目录复审 | 每半年 |
| 供应商复审 | 每年 |
| 等保持续整改 | 按要求/持续 |

## 21.3 证据包

- 合规适用矩阵；

- 控制台账；

- 风险登记；

- 配置截图/导出；

- 测试报告；

- 扫描/渗透/复测；

- 备份/恢复；

- 演练；

- 权限复核；

- 培训；

- 隐私影响评估；

- 供应商；

- 事件/整改；

- 发布批准。

# 二十二、分阶段实施

## 22.1 阶段 A：开发基线

- 数据和资产目录；

- tenant 隔离；

- IAM/MFA；

- KMS/Secret；

- TLS/加密；

- 安全 CI；

- 日志审计；

- 备份；

- 事件响应；

- 隐私基本流程。

## 22.2 阶段 B：试点

- WAF/Gateway；

- 多 AZ；

- 监控告警；

- 恢复演练；

- Android Kiosk/证书；

- 连接器和 API 认证；

- 渗透与整改；

- 等保差距分析；

- PIPIA；

- 供应商闭环。

## 22.3 阶段 C：商业发布

- 等保定级备案/测评按适用推进；

- 跨区域备份与演练；

- SIEM/值守；

- 全链路业务连续性；

- 正式隐私与合同；

- 安全运营指标；

- 外部审计证据；

- 商业 V1 Go/No-Go。

# 二十三、商业 V1 决策摘要

- 建议按等保二级基线建设、保留三级增强能力；正式定级由主管部门/测评机构确认。

- 适用 2026 年修正版《网络安全法》及《个保法》《数据安全法》《网络数据安全管理条例》。

- tenant_id 使用 VARCHAR(20)，租户隔离覆盖所有存储和异步链路。

- 管理高权限强制 MFA，高风险业务使用 step-up、审批和职责分离。

- 生产 secret 进入 KMS/Vault，数据、终端和备份分层加密。

- 通过持证支付终端/SDK 和令牌化缩小 PCI 范围；范围由专业机构确认。

- 应用安全以 OWASP ASVS 5.0 L2 适用项为工程基线。

- 个人信息以目的、最小化、权利请求、PIPIA、第三方和跨境治理闭环。

- T0 同区域目标 RTO 30 分钟/RPO 5 分钟，区域灾难 RTO 4 小时/RPO 1 小时，必须经演练才能承诺。

- 商业发布前必须完成真实恢复、跨租户、支付、离线、渗透和事件响应验收。

本方案批准后，安全门禁、数据分级、身份密钥、备份、RTO/RPO、事件级别和证据要求成为商业 V1 强制基线；任何例外需要有期限的正式风险接受。