DETAILED DESIGN / DATA SPECIFICATION

连接器型商业收银经营平台

商业 V1 验收测试计划 V1.0

文档编号：POS-QA-040

文档性质：领域详细设计、数据库基线与研发验收依据

服务端基线：RuoYi-Vue-Plus 模块化单体 + MySQL 8.4 LTS

终端基线：Flutter Android POS，Windows认证后兼容

文档状态：评审执行稿

基线日期：2026年8月15日

数据边界先于代码，交易事实不可覆盖，所有关键结果必须可追溯和可核验。

jshPOS 项目组

目录

目录将在打开或导出文档时自动更新

# 文档说明

## 1. 编写目的

本文把“功能做完”转换为“可以对真实商户收费、上线、持续运营”的可验证条件。计划覆盖需求追踪、功能、领域不变量、离线、硬件、连接器、开放 API、安全、隐私、性能、灾备、迁移、实施、试营业、可观测性和商业运营准备度。

## 2. 验收原则

- 按风险和业务事实验收，不按页面数量验收。

- 资金、库存、租户、离线、优惠分摊和恢复是最高优先级。

- 每项通过都必须有可复核证据。

- 不以“无法复现”直接关闭缺陷。

- 生产能力必须在接近生产的环境、真实硬件和真实故障中验证。

- RTO/RPO、容量和 SLA 未演练通过不得写入销售承诺。

- AI 生成代码与人工代码执行相同质量门禁。

## 3. 适用角色

- 产品、架构、研发、QA；

- 安全、隐私、SRE/运维、DBA；

- 实施、培训、售后、客户成功；

- 财务、支付运营、连接器运营；

- 试点商户业务代表；

- 管理层 Go/No-Go 委员会。

# 一、验收范围

## 1.1 文档追踪

| 编号 | 规格 | 重点验收 |
| --- | --- | --- |
| 031 | 领域模型与数据库 | 租户、ID、金额、账本、迁移 |
| 032 | 订单支付退款状态机 | 合法迁移、UNKNOWN、幂等、对账 |
| 033 | 库存成本 | 流水、预占、负库存、成本、盘点 |
| 034 | 促销分摊 | 确定性、分摊守恒、退货回退 |
| 035 | POS 离线同步 | SQLite、Outbox/Inbox、包、冲突 |
| 036 | Android 硬件 | 设备契约、打印、扫码、长稳认证 |
| 037 | 连接器 | 标准契约、映射、限流、死信、对账 |
| 038 | 开放平台 | OAuth、幂等、Webhook、API 安全 |
| 039 | 安全隐私灾备 | 等保、隐私、备份、RTO/RPO、响应 |

## 1.2 商业 V1 必选模块

- 租户、组织、门店、用户、角色、数据权限；

- 商品、SKU、条码、单位、价格；

- POS 销售、挂单、退货、交班；

- 现金与至少一种正式电子支付；

- 订单、支付、退款对账；

- 库存流水、余额、销售出入库、盘点；

- 基础促销、会员价/折扣、优惠券；

- Android 离线现金营业；

- 小票、扫码、钱箱和至少一个 L2 认证机型；

- 连接器中心基础能力和至少一个商业连接器；

- 开放 API/Webhook 基础能力；

- 日志、监控、备份、恢复、安全和隐私；

- 标准实施、迁移、培训、试营业和支持。

## 1.3 条件模块

以下未进入销售合同可不阻断商业 V1，但必须在产品中标记：

- 复杂餐饮桌台/后厨；

- 生鲜批次效期/电子秤；

- 加盟订货与结算；

- 多币种和复杂税；

- Windows POS；

- 跨区域双活；

- 复杂储值；

- 全量连接器矩阵。

未验收能力不得被销售材料表述为正式可用。

# 二、验收组织

## 2.1 决策角色

| 角色 | 签署 |
| --- | --- |
| 产品负责人 | 功能范围与业务验收 |
| 架构负责人 | 领域、接口、迁移和非功能 |
| QA 负责人 | 覆盖、结果和缺陷 |
| 安全/隐私负责人 | 安全、隐私、等保准备 |
| SRE/运维负责人 | 部署、监控、备份、灾备 |
| 实施负责人 | 迁移、门店、培训、切换 |
| 客户代表 | UAT/试营业业务结果 |
| 管理层 | 商业 Go/No-Go 与风险接受 |

## 2.2 职责分离

- 开发不能独自批准自己的 P0/P1 修复。

- 安全高危由安全负责人复测。

- 资金对账由业务/财务与 QA 联合。

- 灾备由 SRE 执行、业务验证。

- 客户特批不能跳过平台级租户/资金底线。

## 2.3 节奏

- 每周验收燃尽；

- 每日 P0/P1 战情；

- 每个候选版本回归；

- 试营业每日对账；

- Go/No-Go 前 3 个工作日冻结范围；

- 上线后 7/14/30 天复盘。

# 三、准入与退出

## 3.1 测试准入

- 需求和规格已基线化；

- API/事件/Schema 可用；

- 数据库迁移可部署/回滚；

- 单元和模块集成通过；

- SAST/SCA/Secret 无未接受 Critical；

- 测试环境和数据准备；

- 真实硬件和外部沙箱可用；

- 监控日志开启；

- 缺陷基线清晰；

- 构建可追溯、制品已签名。

## 3.2 商业退出

必须同时满足：

- 必选需求 100% 有测试与结果；

- P0/P1 为 0；

- P2 无影响资金、租户、数据完整、核心营业和恢复的遗留；

- 自动化核心回归 100% 通过；

- 资金/库存/优惠/离线不变量 100% 通过；

- 性能、长稳、灾备达到批准目标；

- 安全高危为 0，渗透已复测；

- 隐私/等保准备和合同材料可用；

- 试营业连续达到门槛；

- Runbook、支持、值班和回滚就绪；

- 所有有期限风险接受经批准。

## 3.3 暂停条件

- 出现跨租户；

- 重复扣款/退款；

- 订单或库存静默丢失；

- 账本不可重建；

- 备份不可恢复；

- 生产密钥泄漏；

- 核心机型长稳失败；

- 未知支付被当失败后重扣；

- 离线同步产生重复订单；

- 无法解释经营/渠道对账差异。

# 四、环境与数据

## 4.1 环境

| 环境 | 用途 |
| --- | --- |
| DEV | 开发和单元 |
| INT | 跨模块集成 |
| QA | 功能/回归 |
| PERF | 隔离性能 |
| SEC | 安全/渗透 |
| DR | 恢复演练 |
| UAT | 客户验收 |
| PILOT | 真实门店试营业 |
| PROD | 商业生产 |

生产数据不得直接复制到 DEV/QA。确需真实分布时使用不可逆脱敏并审批。

## 4.2 生产等价

UAT/PERF/DR 应匹配：

- Java、Flutter、MySQL、Redis/MQ 版本；

- 网络拓扑和 TLS；

- 数据库参数/索引；

- WAF/Gateway；

- 对象存储；

- 监控；

- Android 型号/固件；

- 连接器/支付沙箱或认证环境。

## 4.3 测试租户

至少：

- 单店便利；

- 20 店连锁；

- 加盟/多组织；

- 生鲜称重；

- 纯现金；

- 混合支付；

- 外卖连接器；

- 高数据量；

- 跨租户攻击租户。

## 4.4 数据规模

参考商业 V1 容量档：

| 数据 | 基线 |
| --- | --- |
| 租户 | 1,000 |
| 门店 | 5,000 |
| 终端 | 15,000 |
| 单大租户门店 | 500 |
| 单租户 SKU | 1,000,000 |
| 单门店常用 SKU | 50,000 |
| 历史订单 | 100,000,000 等价分区/模拟 |
| 日订单 | 2,000,000 等价负载 |
| 单订单行 | 常规 1—30，边界 500 |

这些是验收数据档，不是无条件销售承诺；实际部署容量以硬件和压测报告为准。

# 五、需求追踪

## 5.1 RTM

每条需求记录：

- requirement_id；

- 来源文档/章节；

- 风险；

- 设计/ADR；

- API/事件/表；

- 单元/集成/E2E 用例；

- 自动化状态；

- 缺陷；

- 证据；

- 结果；

- 签署人。

## 5.2 覆盖门槛

- P0/P1 需求 100% 自动化 + 人工业务验收。

- 状态机每条合法和禁止边 100%。

- API 每 endpoint 成功、认证、授权、验证、幂等、限流。

- 关键错误码 100%。

- 非关键 UI 可按风险抽样。

## 5.3 变更

基线后变更必须：

- 影响分析；

- 更新规格/Schema；

- 更新测试；

- 回归范围；

- 数据/兼容/培训影响；

- 重新签署。

# 六、基础平台与多租户

## 6.1 租户

测试：

- 创建、启停、套餐、到期；

- 默认租户；

- tenant_id VARCHAR(20)；

- 组织/门店/仓；

- 租户配置；

- 资源配额；

- 数据导出/销毁；

- 备份恢复单租户。

## 6.2 权限

- RBAC；

- data_scope；

- 门店/仓范围；

- 字段脱敏；

- MFA；

- 临时权限；

- 职责分离；

- 离职禁用；

- 平台运维 JIT；

- Break-glass。

## 6.3 跨租户

必须覆盖所有：

- REST；

- WebSocket；

- 导入/导出；

- 报表；

- 缓存；

- 异步任务；

- Outbox/Inbox；

- 对象存储；

- Webhook；

- 连接器；

- POS 同步；

- 搜索/日志。

任何成功跨租户为 P0。

# 七、商品、价格与主数据

## 7.1 商品

- SPU/SKU；

- 多条码与冲突；

- 单位换算；

- 称重/计件；

- 门店范围；

- 上下架；

- 图片和附件；

- 批量导入；

- 版本和快照；

- 删除 tombstone。

## 7.2 价格

- 价格簿继承；

- 门店/会员/渠道价；

- 定时生效；

- 版本发布；

- 回滚；

- 最低价；

- 高精度单价；

- POS 包；

- 历史订单不受变更影响。

## 7.3 数据质量

- 必填、重复、非法条码；

- Decimal 精度；

- 引用完整；

- 异常导入；

- Dry-run；

- 百万 SKU 分页/搜索；

- 主数据包原子切换。

# 八、订单、支付与退款

## 8.1 订单状态

覆盖：

- DRAFT；

- PENDING_PAYMENT；

- CONFIRMED；

- COMPLETED；

- CANCELLED；

- CLOSED；

- payment/refund/fulfillment 正交状态。

每条合法迁移、禁止迁移、并发和 record_version 冲突都有用例。

## 8.2 销售

- 扫码；

- 搜索；

- 数量；

- 称重；

- 改价；

- 会员；

- 促销；

- 挂单/取单；

- 零元单；

- 混合支付；

- 小票；

- 取消；

- 补打；

- 班次。

## 8.3 现金

- 收款和找零；

- 钱箱；

- 现金流水；

- 交班；

- 长短款；

- 非交易开箱；

- 退款；

- 离线；

- 打印失败不回滚；

- 重复点击不重复入账。

## 8.4 电子支付

必测故障：

- 成功正常。

- 明确失败。

- 请求超时但已扣款。

- 回调先到。

- 回调重复 100 次。

- FAILED 后晚到 SUCCESS。

- SUCCESS 后晚到 FAILED。

- POS 崩溃。

- 服务端提交后响应丢失。

- 撤销未知。

- 主动查询。

- 日终对账补单。

UNKNOWN 时禁止新同额电子扣款。

## 8.5 退款退货

- 原单全退/部分退；

- 多支付媒介；

- 原路退；

- 现金退；

- 未知退款；

- 超额/超量并发；

- 审批；

- 无原单；

- 换货；

- 赠品/套装；

- 退货入库/残次；

- 权益回退；

- 对账。

## 8.6 资金不变量

- 成功支付不可被失败覆盖。

- 退款不超过原成功支付。

- 订单净支付可重算。

- 同一幂等键只一次效果。

- 支付/退款状态与渠道账单一致或有差异任务。

- Money 全链路不使用 float/double。

# 九、库存与成本

## 9.1 流水

- SALE_OUT；

- SALE_RETURN_IN；

- PURCHASE_RECEIPT_IN；

- TRANSFER_OUT/IN；

- STOCKTAKE_GAIN/LOSS；

- DAMAGE_OUT；

- MANUAL_ADJUST；

- REVERSAL。

校验 before + delta = after 和命令防重。

## 9.2 预占

- 创建/激活；

- 部分消耗；

- 全消耗；

- 释放；

- 过期；

- 消耗与过期并发；

- 支付 UNKNOWN 续期；

- 渠道订单；

- 超卖策略。

## 9.3 并发

- 200 并发扣最后库存；

- 热点 SKU；

- 多仓锁顺序；

- 死锁安全重试；

- 相同 stock_command_id 重放；

- 离线多终端超卖；

- 余额首次并发创建。

## 9.4 成本

- 移动加权入库；

- 销售出库；

- 原单退货成本；

- 无原单估值；

- 调拨；

- 采购退货/价差；

- 负库存估计；

- 归零舍入；

- 重建；

- 财务汇总。

## 9.5 盘点

- 全盘/循环/盲盘；

- 动态盘点；

- 复盘；

- 审批；

- 入账；

- 业务并发；

- 差异金额；

- 盘后对账。

# 十、促销

## 10.1 规则

- 特价；

- 百分比/固定减；

- 第 N 件；

- 买赠；

- 组合价；

- 数量阶梯；

- 满减/满折；

- 优惠券；

- 会员权益；

- 手工折扣；

- 舍入。

## 10.2 互斥

- STACKABLE；

- EXCLUSIVE；

- BEST_OF_GROUP；

- STOP_AFTER_APPLY；

- 同 priority 决胜；

- 价格覆盖；

- 价格下限；

- 预算。

## 10.3 分摊

- 最大余数法；

- 多行 1 分余数；

- 行上限；

- sponsor；

- 赠品；

- 套装；

- 称重；

- 多次部分退；

- 最后一次承接余数。

必须验证所有 allocation 总和与 adjustment 精确相等。

## 10.4 跨端一致

Java 与 Dart：

- 黄金样例；

- 随机属性；

- 10 万历史样例回放；

- 在线/离线；

- 规则包版本；

- fingerprint；

- Decimal/舍入。

任何金额差异为 P1/P0，按是否影响成交。

## 10.5 发布

- Draft/Approve/Schedule/Active；

- 灰度；

- 暂停/撤销；

- 包签名；

- 过期；

- 预算令牌；

- 错误规则回滚；

- 历史不变。

# 十一、POS 离线同步

## 11.1 本地原子性

断电点覆盖：

- 写订单前；

- 订单/支付之间；

- 支付/现金流水之间；

- Outbox 前；

- 提交后；

- 打印前/中/后；

- SENDING；

- ACK 前。

只能出现“全部未提交”或“交易与 Outbox 全部提交”。

## 11.2 断网

- 8 小时现金销售；

- 24 小时长时间场景；

- 离线授权到期；

- 规则包到期；

- 主数据变旧；

- 多终端；

- 挂单；

- 交班；

- 盘点采集；

- 存储不足。

## 11.3 恢复

- Push 重复/乱序；

- ACCEPTED_PENDING；

- DUPLICATE；

- CONFLICT；

- FINAL_REJECTED；

- 游标 gap/expired；

- 全量包；

- 积压 10 万；

- 惊群；

- 限流。

## 11.4 安全

- 相同 event_id 不同 payload_hash；

- 克隆设备；

- 证书吊销；

- 旧请求重放；

- 时钟漂移；

- 包 hash/signature；

- SQLite 复制；

- 低存储；

- 未同步换机。

# 十二、Android 与硬件

## 12.1 机型

至少：

- 1 个主推 L2 一体机；

- 1 个平板 + USB/网口打印；

- 1 个低配置边界设备；

- 条件行业的电子秤/标签机；

- Android 版本和固件矩阵。

## 12.2 打印

- 58/80 mm；

- 中文/英文/数字；

- 长商品；

- 二维码；

- 缺纸/开盖/卡纸；

- 网络断开；

- 重复打印防护；

- 补打审计；

- 1000 连续任务；

- 模板升级。

## 12.3 扫码/称重/钱箱/客显

- 常用码制；

- 快速连扫；

- HID 防误判；

- 前导零；

- stable weight；

- 去皮/单位/超载；

- 断连不复用旧重量；

- 交易/非交易开箱；

- 客显隐私；

- 插拔恢复。

## 12.4 长稳

L2：

- 7 天；

- 10,000 笔交易；

- 5,000 打印；

- 网络/设备/应用故障注入；

- 内存/温升/存储；

- 无丢单和重复命令。

# 十三、连接器

## 13.1 Runtime

- 实例生命周期；

- OAuth/API Key/mTLS；

- 密钥轮换；

- mapping；

- raw message；

- Inbox/Outbox；

- rate limit；

- retry；

- circuit breaker；

- dead letter；

- replay；

- pause/resume。

## 13.2 契约

- CloudEvents；

- JSON Schema；

- Money/Quantity；

- tenant_id/ULID；

- external ID string；

- event version；

- extensions；

- payload_hash。

## 13.3 业务

- 商品全/增量；

- 价格；

- 库存售罄；

- 订单；

- 接单；

- 履约；

- 取消；

- 退款；

- 结算；

- 对账；

- 缺映射；

- 部分成功。

## 13.4 鲸熵汇

必须证明：

- 使用标准 ConnectorInstance/Mapping/RawMessage/Job；

- 核心领域无专用 if/表；

- 特有字段在 extensions.jingshanghui；

- 失败不影响其他连接器；

- 可暂停、回放、对账和退役。

# 十四、开放平台

## 14.1 OAuth

- Authorization Code + PKCE；

- Client Credentials；

- issuer/audience；

- scope/data_scope；

- refresh 轮换；

- 撤权；

- private_key_jwt/mTLS 条件场景。

## 14.2 API

- OpenAPI/Schema lint；

- 成功/错误；

- Idempotency-Key；

- If-Match；

- Cursor；

- 批量部分失败；

- 202 Job；

- RFC 9457；

- 限流；

- 版本和弃用。

## 14.3 Webhook

- endpoint challenge；

- SSRF；

- CloudEvents；

- Content-Digest；

- RFC 9421 签名；

- timestamp/replay；

- key 轮换；

- 2xx/429/5xx；

- 重试/死信；

- 乱序；

- 回放。

## 14.4 安全

OWASP API Top 10，尤其 BOLA、BFLA、资源消耗、SSRF、敏感业务流和旧版 API inventory。

# 十五、安全与隐私

## 15.1 安全

- ASVS 5.0 适用项；

- SAST/SCA/Secret/IaC/镜像；

- SBOM/签名；

- MFA；

- tenant 隔离；

- KMS/Vault；

- TLS；

- WAF/限流；

- 审计；

- 渗透和复测；

- Android；

- 供应链。

## 15.2 隐私

- 数据目录；

- 最小字段；

- 告知/同意；

- 敏感信息；

- 权利请求；

- 删除/保留；

- PIPIA；

- 委托/第三方；

- 跨境默认关闭；

- 导出和日志脱敏。

## 15.3 等保

- 定级对象；

- 备案计划；

- 差距；

- 技术和管理域；

- 整改；

- 证据；

- 测评准备；

- 重大变更。

## 15.4 渗透门槛

- Critical/High 0；

- Medium 有计划和风险；

- 复测通过；

- 扫描凭证和范围完整；

- 业务逻辑、API、Android、租户、连接器覆盖。

# 十六、性能与容量

## 16.1 工作负载

参考混合峰值：

- 商品/价格读 600 RPS；

- 订单查询 300 RPS；

- 订单完成 120 TPS；

- 支付/退款状态 80 TPS；

- 库存命令 200 TPS；

- POS 同步事件 1,000 events/s；

- Webhook/连接器任务 500 events/s；

- 后台报表隔离。

压测按实际部署资源记录，不把上述数字脱离硬件宣传。

## 16.2 响应目标

| 操作 | P95 |
| --- | --- |
| POS 商品本地查询 | 50 ms |
| 云端商品/价格 API | 200 ms |
| 普通订单读 | 300 ms |
| 订单/支付命令受理 | 500 ms，不含外部渠道 |
| 本地现金成交 | 150 ms，不含打印 |
| 同步 Push/Pull | 300 ms |
| 普通开放 API | 300/500 ms 读/写 |

同时检查 P99、错误率、队列和数据库。

## 16.3 方法

- 逐级容量；

- 稳态 2 小时；

- 峰值 30 分钟；

- 24 小时耐久；

- 突发 2 倍；

- 依赖慢/失败；

- 数据量和索引；

- 租户公平性；

- 扩缩容；

- 资源利用。

## 16.4 门槛

- 无数据错误；

- 错误率小于批准阈值；

- P95 达标；

- 无持续内存泄漏；

- DB 锁/死锁可控；

- Outbox/队列在峰后可追平；

- 单大租户不饿死其他租户；

- 扩容有效；

- 降级按设计。

# 十七、可靠性与混沌

## 17.1 故障

- 应用实例；

- MySQL 主切换；

- Redis；

- MQ；

- 对象存储；

- DNS；

- WAF/Gateway；

- 支付；

- 连接器；

- KMS；

- 磁盘满；

- 网络分区；

- 时间漂移。

## 17.2 不变量

故障前后：

- 订单不丢；

- 支付不重复；

- 退款不超额；

- 库存命令不重复；

- Outbox/Inbox 可追平；

- 促销金额不变；

- tenant 不串；

- 审计连续；

- 终端可按矩阵降级。

## 17.3 恢复

- 自动恢复时间；

- 人工 Runbook；

- 告警；

- 状态页；

- 积压；

- 对账；

- 回切。

# 十八、备份与灾备

## 18.1 备份

- MySQL 全量/PITR；

- 对象存储版本；

- 审计不可变；

- IaC/配置；

- 密钥恢复；

- 跨域；

- 恶意删除；

- 恢复验证。

## 18.2 同区域

验证 T0：

- RTO 小于等于 30 分钟；

- RPO 小于等于 5 分钟；

- 主备切换；

- 应用重连；

- 订单/支付/退款/库存对账；

- POS 恢复。

## 18.3 区域灾难

验证 T0：

- RTO 小于等于 4 小时；

- RPO 小于等于 1 小时；

- IaC 重建；

- KMS/证书；

- DNS；

- 数据恢复；

- 外部白名单；

- 积压；

- 回切。

若演练未达到，更新对外 SLA 或投入建设，不伪造通过。

## 18.4 误删/勒索

- PITR 到指定时间；

- 不可变备份；

- 被盗管理员无法删除全部备份；

- 恢复到隔离环境；

- 安全扫描；

- 业务对账；

- 取证。

# 十九、数据迁移

## 19.1 对象

- 租户/组织/门店；

- 用户/员工；

- 商品/SKU/条码/单位；

- 价格；

- 会员；

- 库存期初；

- 供应商；

- 历史订单可选；

- 权益余额；

- 外部映射。

## 19.2 流程

- 数据画像。

- 字段映射。

- 清洗规则。

- Dry-run。

- 错误修复。

- 全量迁移。

- 增量追赶。

- 冻结窗口。

- 最终校验。

- 业务签署。

- 回退窗口。

## 19.3 对账

- 记录数；

- 金额；

- 数量；

- 唯一性；

- 引用；

- 抽样；

- 哈希；

- 余额与流水；

- tenant；

- 错误清单。

库存期初与会员/储值余额要求双人签字。历史不可解释差异不能静默填平。

## 19.4 回退

- 明确不可逆点；

- 回退前保存新系统交易；

- 旧系统是否允许回写；

- 双录窗口；

- 订单/支付/库存补偿；

- 通知和责任。

# 二十、实施与试营业

## 20.1 门店准备

- 网络/备用网络；

- 电源；

- 收银机/打印/扫码/钱箱；

- 设备激活；

- 时间时区；

- 商品/价格/库存；

- 支付；

- 小票；

- 用户/权限；

- 培训；

- 应急联系人；

- 断网演练。

## 20.2 培训验收

收银员：

- 登录/交班；

- 销售/挂单；

- 现金/电子；

- UNKNOWN；

- 退货；

- 补打；

- 断网；

- 硬件故障。

店长：

- 审批；

- 长短款；

- 盘点；

- 异常；

- 日结；

- 用户权限。

总部：

- 主数据；

- 价格促销；

- 报表；

- 连接器；

- 对账；

- 运维和隐私。

使用实操考核，不只签到。

## 20.3 试营业

建议：

- 2—5 家代表门店；

- 7—14 天；

- 覆盖高峰、换班、退货、断网；

- 真实支付小额；

- 每日三方对账；

- 每日缺陷和经营指标；

- 旧系统并行或可回退。

## 20.4 通过指标

- 销售交易成功率达到批准目标，排除顾客取消；

- 支付对账差异全部可解释且无未处理资金差异；

- 订单丢失/重复 0；

- 库存重复扣减 0；

- 跨租户 0；

- P0/P1 0；

- POS 崩溃率低于阈值；

- 打印成功率达到机型基线；

- 同步积压可控；

- 培训合格；

- 支持响应达标。

# 二十一、可观测性与运营

## 21.1 监控

- 可用性/延迟/错误；

- 订单/支付/退款；

- UNKNOWN；

- 资金差异；

- 库存/成本差异；

- Outbox/Inbox；

- POS 在线/积压/包；

- 连接器；

- API/Webhook；

- 数据库/Redis/MQ；

- 备份；

- 安全；

- 商业订阅。

## 21.2 告警测试

每条 P0/P1 告警：

- 可触发；

- 通知正确；

- 值班确认；

- Runbook 可执行；

- 升级链；

- 恢复后关闭；

- 工单/复盘。

## 21.3 支持

- L1/L2/L3 分级；

- 服务目录；

- SLA；

- 远程诊断；

- 隐私授权；

- 硬件 RMA；

- 支付/连接器升级；

- 状态页；

- 重大事件沟通；

- 知识库。

# 二十二、缺陷管理

## 22.1 严重度

| 级别 | 定义 |
| --- | --- |
| P0 | 跨租户、重复资金、交易不可恢复、大规模泄漏、备份完全不可用 |
| P1 | 核心营业阻断、订单/库存严重错误、高危漏洞、无可靠绕过 |
| P2 | 重要功能受影响，有安全可控绕过 |
| P3 | 一般功能/体验 |
| P4 | 文案/轻微视觉 |

## 22.2 优先级

严重度表示影响，优先级表示修复顺序；不得通过降低严重度满足发布门槛。

## 22.3 关闭证据

- 根因；

- 修复提交/版本；

- 单元/回归；

- 复现环境；

- 修复前后证据；

- 影响范围；

- 数据修复；

- 生产监控；

- 规格/Runbook 更新。

# 二十三、自动化与质量门禁

## 23.1 测试金字塔

- 单元：领域规则、状态机、分摊、成本。

- 组件：Repository、Adapter、Schema。

- 契约：API、事件、连接器、硬件。

- 集成：MySQL/Redis/MQ/支付沙箱。

- E2E：POS 到云到外部。

- 人工：硬件、可用性、UAT、演练。

## 23.2 CI

每次合并：

- 编译/格式；

- 单元；

- 静态；

- SAST/SCA/Secret；

- Schema 兼容；

- 数据库迁移；

- 核心契约；

- 覆盖门槛。

候选发布：

- 全量回归；

- Android 构建/签名；

- 硬件代表集；

- 性能冒烟；

- DAST；

- SBOM/制品签名；

- 部署/回滚；

- 变更审计。

## 23.3 Flaky

- 不允许简单重跑隐藏。

- 隔离、根因、责任人。

- 核心资金/租户用例不得长期 flaky。

- 发布报告列出重跑。

## 23.4 AI 代码

- 标记生成来源不影响责任归属。

- 人工评审。

- 契约/状态/边界测试。

- 安全扫描。

- 禁止把生产数据/密钥输入未批准模型。

- 依赖和许可证核验。

- 不能用“AI 已检查”代替 QA/安全签署。

# 二十四、证据与报告

## 24.1 每个用例

- case_id；

- requirement_id；

- 版本/commit；

- 环境；

- 数据；

- 步骤；

- expected/actual；

- 日志/trace；

- 截图/视频；

- DB/账本查询；

- 结果；

- 缺陷；

- 执行人/时间。

## 24.2 最终包

- RTM；

- 功能报告；

- 自动化报告；

- 资金/库存/优惠不变量；

- 离线故障报告；

- 硬件认证；

- 连接器/API 认证；

- 性能/容量；

- 安全/渗透；

- 隐私/等保；

- 备份/灾备；

- 迁移对账；

- UAT；

- 试营业；

- 缺陷/风险；

- Go/No-Go。

## 24.3 保留

证据存受控文档库，带版本、权限、哈希、保留期和审计。敏感截图/日志脱敏。

# 二十五、Go/No-Go

## 25.1 必须为绿

| 维度 | 绿灯 |
| --- | --- |
| 资金 | 无重复/丢失，差异可解释 |
| 订单 | 状态/幂等/对账通过 |
| 库存 | 账本/预占/成本/重建通过 |
| 促销 | 跨端一致、分摊守恒 |
| 离线 | 断网/恢复/冲突通过 |
| 租户 | 跨租户 0 |
| 硬件 | 至少主推机型 L2 |
| 连接器 | 商业连接器认证 |
| API | OAuth/Webhook/限流/安全通过 |
| 安全 | 高危 0、渗透复测 |
| 灾备 | 恢复演练达目标 |
| 实施 | 迁移/培训/回退就绪 |
| 试营业 | 指标达标、P0/P1 0 |
| 运营 | 值班、SLA、Runbook 可用 |

## 25.2 黄灯

只有：

- 不影响强制绿灯；

- 有补偿措施；

- 有负责人和期限；

- 有监控；

- 管理层签署；

- 销售/客户知情；

- 不违反法规。

## 25.3 红灯

任一：

- P0/P1；

- 跨租户；

- 未解释资金差异；

- 备份不可恢复；

- 关键安全高危；

- 离线丢单；

- 主推硬件未认证；

- 无回退；

- 试点未完成；

- 支持团队未就绪。

## 25.4 决策记录

- 版本；

- 范围；

- 证据索引；

- 绿/黄/红；

- 遗留风险；

- 回滚触发；

- 签署；

- 生效时间。

# 二十六、上线与观察

## 26.1 发布

- 变更冻结；

- 数据备份；

- 迁移 dry-run；

- 金丝雀租户/门店；

- 指标对比；

- 分批；

- 回滚窗口；

- 支持战情室；

- 客户通知。

## 26.2 回滚触发

- 资金差异；

- 跨租户；

- 订单丢失/重复；

- 崩溃/错误超阈值；

- 数据库性能失控；

- 同步积压不可追平；

- 核心硬件大面积失败；

- 安全事件。

## 26.3 观察

上线后：

- 2 小时实时；

- 24 小时重点；

- 7 天稳定；

- 14 天试运营复盘；

- 30 天商业复盘。

每日执行订单、支付、退款、库存、促销、连接器和结算对账。

# 二十七、商业 V1 最终验收清单

## 27.1 产品

- 必选范围完成；

- 权限/审批；

- 异常/降级；

- 报表口径；

- 文档/培训；

- 未验收能力不销售。

## 27.2 技术

- 领域边界；

- 状态机；

- Outbox/Inbox；

- 数据库迁移；

- 版本兼容；

- 监控；

- 性能；

- 灾备。

## 27.3 商业

- 套餐/授权；

- 合同/SLA；

- 实施包；

- 硬件清单；

- 售后/RMA；

- 连接器费用；

- 客户健康度；

- 单位经济指标；

- 续费/退出。

## 27.4 合规

- 隐私政策；

- 数据处理协议；

- 权利请求；

- 等保路径；

- 安全报告；

- 支付范围；

- 供应商；

- 数据位置和跨境。

# 二十八、商业 V1 决策摘要

- 商业验收是功能、数据、资金、离线、硬件、安全、灾备、实施和运营的联合门禁。

- P0/P1 必须为 0，跨租户、重复资金、丢单和备份不可恢复一票否决。

- POS-DD-031 至 039 的每个强制约束都进入 RTM 和证据包。

- 核心状态机、金额/库存/分摊不变量和错误码必须 100% 覆盖。

- Android 主推硬件至少达到 L2，完成 7 天长稳。

- 离线至少完成 8 小时真实营业和 10 万 Outbox 恢复压力。

- 性能目标必须绑定实际部署规格和报告，不能脱离硬件销售。

- T0 RTO/RPO 必须通过真实恢复演练。

- 上线前进行 2—5 家代表门店 7—14 天试营业和每日对账。

- 只有产品、架构、QA、安全、运维、实施、客户和管理层共同签署才可商业发布。

本计划批准后，退出门槛、P0/P1 定义、强制证据、试营业指标和 Go/No-Go 决策表成为商业 V1 发布准绳。任何降低门槛的请求必须以正式范围变更或管理层风险接受记录处理，且不得突破法律、租户隔离和资金安全底线。